| АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| от 06.04.2020 | № 156 |
| с. Туринская Слобода |

О внесении изменений в постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 04.09.2019 № 366 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)  по размещению в государственной информационной системе  обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области,  документов территориального планирования и

Правил землепользования и застройки Слободо-Туринского

муниципального района»

Во исполнение Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2019. № 318-П, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Слободо-Туринского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 04.09.2019 № 366 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)  по размещению в государственной информационной системе  обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области,  документов территориального планирования и Правил землепользования и застройки Слободо-Туринского  муниципального района» следующие изменения:

-  Изложить План  мероприятий («Дорожную  карту») по размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, документов территориального планирования и правил землепользования и застройки Слободо-Туринского муниципального района в следующей редакции (прилагается).

2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://slturmr.ru.

Глава

Слободо-Туринского муниципального района				       В.А. Бедулев

Приложение 
к постановлению Администрации

Слободо-Туринского

муниципального района

от 06.04.2020 № 156

# План мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

# Свердловской области, документов территориального планирования и правил землепользования и застройки

# Слободо-Туринского муниципального района

| № | Мероприятии | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов на бумажных носителях для размещения в ИСОГД |
| 1.1 | Подготовка муниципального правового акта о проведении инвентаризации | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района | Утвержденный правовой акт | До 1 апреля 2020 года | Ведущий специалист по ведению информационной системы градостроительной деятельности и территориального планирования администрации Слободо-Туринского сельского муниципального района Климанская Ольга Николаевна |
| 1.2 | Проведение инвентаризации сведении, документов и материалов для размещения в ИСОГД |  | Инвентаризационная опись по каждому документу установленной формы и установленного формата, подписанная инвентаризационной комиссией и утвержденная Главой Слободо-Туринского муниципального района | До 30 июня 2020 года | Ведущий специалист по ведению информационной системы градостроительной деятельности и территориального планирования администрации Слободо-Туринского сельского муниципального района Климанская Ольга Николаевна |
| 1.3 | Передача инвентаризационной описи в виде заверенных скан -копий в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |  |  | До 30 июля 2020 года | Ведущий специалист по ведению информационной системы градостроительной деятельности и территориального планирования администрации Слободо-Туринского сельского муниципального района Климанская Ольга Николаевна |
| 2. | Регистрация и размещение документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, МНГП, проектов планировки и межевания территорий в государственной ИСОГД Свердловской области |
| 2.1 | Проведение регистрации документов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, МНГП, проектов планировки и межевания территорий, в соответствии с правилами регистрации и идентификации сведении, документов и материалов в государственной ИСОГД, установленными Правительством Российской Федерации, в государственной ИСОГД Свердловской области |  | Регистрация документов в государственной ИСОГД Свердловской области Размещение электронных копий документов, карт (схем) в государственной ИСОГД Свердловской области | 2021 год |  |
| 2.2 | Обеспечение размещения пространственных (векторных) данных графических частей утвержденных документов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, МНГП роектов планировки и межевания территорий в базу данных государственной ИСОГД Свердловской области |  | Пространственные (векторные) данные загружены в базу данных государственной ИСОГД Свердловской области | 2021 год |  |
| 3. | Регистрация и размещение сведений, документов и материалов об изученности природных и техногенных условий на основании материалов и результатов инженерных изысканий и сведений, документов и материалов входящих в состав дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участков в государственной ИСОГД Свердловской области |
| 3.1. | Проведение регистрации сведений об изученности природных и техногенных условии на основании материалов и результатов инженерных изысканий, в соответствии с правилами регистрации и идентификации сведений, документов и материалов в государственной ИСОГД, установленными Правительством Российской Федерации, в государственной ИСОГД Свердловской области |  | Регистрация документов в государственной ИСОГД Свердловской области Сформировано пространственное описание местоположения границ изученности территорий в государственной ИСОГД Свердловской области Размещены электронные копий документов** в государственной ИСОГД Свердловской области | По мере поступления |  |
| 3.2 | Проведение регистрации дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участках (далее - "Дело о ЗУ"), в том числе документов входящих в состав "Дел о ЗУ", в соответствии с правилами регистрации и идентификации сведений, документов и материалов в государственной ИСОГД, установленными Правительством Российской Федерации, в государственной ИСОГД Свердловской области |  | Регистрация "Дел о ЗУ" в государственной ИСОГД Свердловской области Сформировано "Дело о ЗУ" в государственной ИСОГД Свердловской области | По мере поступления. |  |